宿州市立医院嘉和美康系统电子病历五级评级系统改造

项目需求

| 序号 | 需求内容 |
| --- | --- |
| 1 | 存在超过6小时未书写的病程的记录，并且在嘉和系统上没有留痕，危急值的时限质控需要嘉和和东华做接口。 |
| 2 | 1、嘉和病历系统未集成到东华系统中 2、嘉和跳转集成平台报错，需要厂商更新版本 |
| 3 | 专科、专科模版的维护：厂商根据医院需求提供参考模版，同时不支持数据维护，需要科室学会功能，自行维护，嘉和进行培训。 |
| 4 | 病历中体温、心率、脉搏、血压等数据合理值域需要给临床培训 |
| 5 | 病历书写需要能够引用： 1、小众检查：脑电图、肌电图、肺功能、骨密度。 2、床旁POCT： 儿童重症医学科-床旁血糖检测、床旁动脉血气分析检测 急诊内科-床旁 BNP、肌钙蛋白、心肌酶 急诊 ICU-旁 BNP、肌钙蛋白、QMT8000免疫定量分析仪免疫荧光分析仪 新生儿科 -血气分析、血糖检测 神经内科 ICU-床旁血气分析 ICU-免疫荧光分析仪 麻醉科-血气分析、末梢血糖检验 |
| 6 | 厂商同意结构化检索免费升级，支持模糊检索、精准检索。厂商要提供培训支持。【功能已有，需要升级dll，可能涉及其他dll升级】 |
| 7 | 修改日志-修改对比详情页面放在一个界面显示（补充数据） |
| 8 | 需要在“病案浏览”界面台账中添加“主任医师”字段【需求增加】 |
| 9 | 嘉和书写病历时引用平台分发的手术申请数据，如手术名称,日期、手术医师及助手、麻醉医师等内容的功能尚未实现【需要做接口及手术资料界面改造】 |
| 10 | 嘉和手术文书未上线电子签名【手术记录在嘉和中，且目前医院在推ca签名，其他比如麻醉记录，三测单等应在对应系统】 |
| 11 | 厂商需要根据我院归档、借阅、召回修改、审批制度进行完善。（涉及到历史纸质病历的调阅-联众/平台）【联众提供url供调阅，需要做接口】 |
| 12 | 院内编码和icd编码需要做对照，医生站诊断、病案首页编码、医嘱和病历中的诊断可能不一致。（嘉和使用的是自己的数据库，确实存在可能不一致的情况）【提供具体方案，我们目前字典是质管科提供的临床诊断3.0，手术2.0】 |
| 13 | 专科专病质控规则维护功能模块、报表模块缺失。（模块上线后的问题需要配合解决） |
| 14 | 病历质控时限、次数-报表中存在多个数据为0的记录。嘉和反馈对接了2套his，导致老科室还在报表中。质控报表需要个性化显示，只显示现有运行的科室。【需要研发修改程序过滤】 |
| 15 | 时限质控报表存在统计数据有误的，需要厂商配合医院完善报表数据。（质控数据存在患者出院未填写首次医生查房记录） |
| 16 | 质控管理-环节质控界面有测试数据，需要删除。【可以删除】 |
| 17 | 环节质控科室应用率不高，终末质控未应用。 |
| 18 | 病案首页规则数量不全，待厂商导入规则。 |
| 19 | 病案室系统-嘉和病案首页质控规则配置、首页个性菜单界面进入时报错弹框。【配置问题】 |
| 20 | 病历系统中在科患者列表中上级医师、主任医师、病情、医保类型、病情、入院诊断字段数据为空。（三级责任医生各级别不能多选医生、同时三级责任医生需要做不能是同一人的限制） |
| 21 | 1、导尿同意书-医生签名无法自动带入，且填写后打印也不显示。（嘉和） 2、手术风险评估、三方安全核表全部是打印出来勾选并手写签名。（嘉和）【这个放到对应系统，不属于嘉和部分，参考省立是放在手麻系统中处理】 |
| 22 | 4、手术器械清点单（嘉和）、手术风险评估表、手术安全核查表没有集成到360。【应放到对应系统】 |
| 23 | 1、嘉和-护理病历未全部传给平台，接口有问题。 （护理病历正在从嘉和换为东华，东华的护理病历数据需要同步给嘉和住院医生病历，如：生命体征） 2、平台需要集成所有历史嘉和护理病历文书，东华的病历护理文书。 3、重症护士护理记录单需要东华和重症系统对接。 4、血透护士护理文书归档和借阅需要嘉和、联众病案、东华根据医院流程完善。 |
| 24 | 未做恢复，需要有恢复日志和记录，恢复时间（EMR） |
| 25 | - 电子病历系统需要根据《电子病历数据质量》文档提供对应的数据质量数据资料，数据质量文档和SQL语句数据等整理核对。 |